## Slide 1: Во благо Балаганску!

## Slide 2: Проблема
Неухоженная территория стадиона

## Slide 5: Цель
Организовать и реализовать благоустройство территории стадиона в поселке городского типа Балаганске с 4-го по 5-ое июля для дальнейшего использования, с помощью участников Школы Актива в количестве 13 человек.

## Slide 6: задачи
Реставрация сцены и трибуны
Обновление состояния стадиона
Очищение территории стадиона от мусора

## Slide 7: Мероприятия
Покраска сцены
Побелка сцены
Восстановление гербов и надписи городского поселения
Уборка территории от мусора
Вывоз мусора

## Slide 8: Календарный план
Время | Место | Результат
10:00-11:00 | Стадион | Уборка территории от мусора
10:30-12:30 | Стадион | Восстановление гербов Иркутской области и Балаганского района
10:00-12:00 | Стадион | Установление перегородки, побелка и покраска сцены.
13:00-14:00 | Стадион | Восстановление надписи городского поселения «Балаганск»

## Slide 9: Команда проекта
Руководитель проекта- Куроптева Елизавета Вячеславовна
Бригадир- Фролов Олег Олегович
Стройбригада- Волоснов Роман Андреевич, Егунов Денис Сергеевич, Корецкий Валерий , Синицын Кирилл Денисович, Власов Захар Юрьевич, Лощилов Константин Александрович.
Художественные деятели – Карпова Полина Алексеевна, Громова Галина Павловна.
Маляры – Жукова Екатерина Алексеевна, Лисенкова Анастасия Андреевна, Левина Лидия Андреевна, Струнина Диана Анатольевна

## Slide 10: Качественные Результаты
Облагородили территорию стадиона поселка Балаганска.
Отчистили от мусора.
Вернули сцене былой вид.
Добавили костюмерные.

## Slide 11: Количественные результаты
Установлено 2 костюмерные (2х2).
Восстановлено 2 герба( Иркутской области, Балаганского района).
Отреставрирована 1 надпись городского поселения «Балаганск».
Вывезено 10 мешков мусора.

## Slide 12: ДО

## Slide 13: ПОСЛЕ

## Slide 14: дО

## Slide 18: ПОСЛЕ